Задание 1 -  Матрица трассировки

| ID Требования | Описание требования | Связанные бизнес требования | Архитектура / Дизайн | Код / Модуль | Тест-кейсы | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Пользователь может фильтровать занятия по дате, времени и тренеру | BR-01 | FilterController | FilterLogic.cs | TC-01, TC-02, TC-03 | Реализовано |
| FR-02 | Отображается сообщение, если по фильтрам не найдено ни одного занятия | BR-01 | ScheduleViewModel | FilterLogic.cs | TC-04 | В реализации |
| FR-03 | Пользователь может записаться на выбранное занятие, если есть свободные места | BR-02 | BookingService | BookingManager.cs | TC-05, TC-06 | В реализации |
| FR-04 | Пользователь может сохранить настройки фильтра в своём профиле | BR-03 | UserPreferences | FilterPersistence.cs | TC-07, TC-08, TC-09 | Подготовлено |
| FR-05 | Система обрабатывает ошибки фильтрации и записи (негативные сценарии) | BR-04 | ErrorHandlingLayer | ErrorProcessor.cs | TC-10, TC-11, TC-12 | Подготовлено |

Задание 1.2 – тест-кейсы

| ID Тест-кейса | Связанный ID требования | Описание |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | Проверить фильтрацию занятий по одной дате |
| TC-02 | FR-01 | Проверить фильтрацию занятий по диапазону дат и времени |
| TC-03 | FR-01 | Проверить фильтрацию по нескольким тренерам |
| TC-04 | FR-02 | Проверить поведение системы при отсутствии результатов (вывод сообщения и кнопок «Сбросить»/«Изменить») |
| TC-05 | FR-03 | Проверить успешную запись на занятие при наличии свободных мест |
| TC-06 | FR-03 | Проверить сообщение об ошибке при записи на занятие, если мест нет |
| TC-07 | FR-04 | Проверить возможность сохранения настроек фильтра авторизованным пользователем |
| TC-08 | FR-04 | Проверить, что сохранённые фильтры восстанавливаются при следующем входе |
| TC-09 | FR-04 | Проверить сообщение об ошибке при попытке сохранения фильтра без авторизации |
| TC-10 | FR-05 | Проверить, что при невалидных датах система не применяет фильтр и выводит сообщение |
| TC-11 | FR-05 | Проверить сбой сервера при записи: отображается сообщение об ошибке |
| TC-12 | FR-05 | Проверить, что при потере сети фильтрация/запись не завершается сбоем интерфейса и отображается toast «Попробуйте позже» |

Задание 2

| Объект проекта | Действие по изменению |
| --- | --- |
| Функциональное требование FR-04 | Добавить возможность сохранения пользовательских фильтров (дата, время, тренер) в профиль. |
| Функциональное требование FR-05 | Добавить обработку негативных сценариев: ошибки фильтрации, недоступность сервера, отсутствие авторизации. |
| Тест-кейсы (TC-07 – TC-12) | Добавить тесты для проверки сохранения фильтров, восстановления, ошибок при попытке без авторизации и т.д. |
| UI/UX дизайн (панель фильтров) | Добавить кнопку «Сохранить фильтр» с валидацией имени шаблона и сообщениями об ошибке (например, при 401). |
| Код/Модуль (FilterPersistence.cs) | Реализовать механизм сохранения/загрузки шаблонов фильтров, защиту от перезаписи без подтверждения. |
| Код/Модуль (ErrorProcessor.cs) | Добавить централизованную обработку ошибок записи и фильтрации: toast-сообщения, логгирование, повтор запроса. |
| Архитектура/Дизайн | Расширить пользовательскую модель данными о сохранённых фильтрах, предусмотреть совместимость версий шаблонов. |

Задание 3 – матрица RACI

| Задача / Роль | Аналитик | Разработчик | UX-дизайнер | Тестировщик | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований от заказчика | R | I | C | I | A |
| Проектирование UX-фильтров | C | C | R | I | A |
| Реализация логики фильтрации занятий | C | R | I | I | A |
| Реализация сохранения пользовательских фильтров | C | R | I | I | A |
| Разработка UI-элементов (панель фильтров) | C | R | A | I | C |
| Разработка обработки ошибок (негативные сценарии) | C | A | I | C | R |
| Подготовка и написание тест-кейсов | C | C | I | A | R |
| Проведение функционального тестирования | I | I | I | A | R |
| Тестирование негативных сценариев | I | C | I | A | R |
| Утверждение релиза | I | I | I | R | A |

Проверка по горизонтали

| Проверка | Пояснение |
| --- | --- |
| Есть хотя бы один R в каждой строке | Все задачи имеют исполнителей |
| Есть ровно один A в каждой строке | У каждой задачи чёткий ответственный |
| Нет задачи с более чем одной A | Все A уникальны по строке |
| Количество C умеренное (не перегружает процесс) | Обычно 1–2 консультанта, максимум 2 |
| Количество I логично: не перегружено, есть информируемые где нужно | I назначены, где это действительно нужно |

Проверка по вертикали

| Проверка | Пояснение |
| --- | --- |
| У каждого участника есть хотя бы одна задача с R | Все роли задействованы в исполнении |
| У каждого участника есть хотя бы одна задача с A | Все, кроме аналитик, имеют A хотя бы один раз |
| Нет участника с только C/I | Все роли имеют активное участие |
| Никто не перегружен A (более 2–3 задач подряд) | Руководитель проекта — A в стратегических задачах, допустимо |

1. Какие задачи включает в себя этап управления требованиями?
Это идентификация, анализ, документирование, проверка, а также управление изменениями и отслеживание статуса требований на протяжении всего проекта.

2. Что означает термин Трассировка требований?
Это документирование связей между требованиями разного уровня (бизнес и функциональные), а также их связей с архитектурой, кодом и тестами.

3. Что отображает матрица трассировки требований?
Она наглядно показывает путь требования от цели заказчика до конкретного модуля в коде и тест-кейса, который его проверяет.

4. Какие преимущества дает использование матрицы трассировки?
Позволяет убедиться, что все требования реализованы и протестированы, а также помогает быстро оценить масштаб последствий при внесении изменений.

5. Что включает в себя процедура управления изменениями?
Подачу запроса на изменение, анализ влияния (Impact Analysis), оценку стоимости/времени, одобрение или отклонение, и последующее обновление документации.

6. Как документально оформить изменение требования?
С помощью запроса на изменение (Change Request), фиксации решения в журнале изменений и выпуска новой версии спецификации (SRS) с обновленным номером версии.

7. Что означает анализ влияния изменения требования?
Это процесс выявления всех артефактов проекта (кода, дизайна, тестов, других требований), которые будут затронуты при внесении данного изменения.

8. Для каких целей используется RACI-матрица?
Для четкого распределения ответственности и ролей в команде по конкретным задачам, чтобы избежать путаницы («кто за что отвечает»).